PIXELMANAGEAI

Premium AI SaaS Upgrade Roadmap v3.0

24 סקילים | 823 קבצי מקור | 10 אינטגרציות חדשות

מאי 2026

# 1. אודיט אסטרטגי — מצב המערכת

סריקה מלאה של 823 קבצי TypeScript/TSX, 49 ספריות lib, 44 דפי דאשבורד, 34 נתיבי API.

## 1.1 מלאי מודולים קיימים

| מודול | קבצים | בשלות | חסרונות קריטיים |
| --- | --- | --- | --- |
| SEO/GEO | 52 lib + 9 API + 8 pages | גבוה מאוד | חסר: NLP עברי, semantic clustering |
| וידאו + Remotion | 35 lib + 10 components | גבוה | render pipeline לא יציב ב-serverless |
| קמפיינים + Meta | 2 lib + 20 APIs | בינונית-גבוה | חסר: TikTok/Google real sync |
| לקוחות (15 טאבים) | 19 pages + CRUD | גבוה | חסר: health score אמיתי |
| חשבונאות | 11 pages | בינונית | חסר: חשבוניות, קבלות, מע"מ, Green Invoice |
| דיוור | 1 lib file | בסיסית | חסר: סקוונסים, תבניות, A/B, automation |
| פורטל לקוח | 24 files | בינונית | חסר: self-service, תשלומים, דוחות אינטראקטיביים |
| אוטומציות | 5 pages | בינונית | חסר: triggers אמיתיים, webhook integration |
| תוכן חברתי | 0 (אין מודול) | לא קיים | חסר לגמרי: scheduling, publishing, analytics |
| לינקדאין | 0 | לא קיים | חסר: דשבורד, תוכן, Ads |
| סקרים | 0 | לא קיים | חסר: NPS, סקרי שביעות רצון |
| חשבוניות | 0 | לא קיים | חסר: Green Invoice, חשבוניות אוטומטיות |
| סריקת קבלות | 0 | לא קיים | חסר: OCR, קטגוריזציה, הוצאות |

## 1.2 פערים קריטיים שזוהו

| פער | השפעה עסקית | פתרון |
| --- | --- | --- |
| אין טסטים (1 קובץ test בלבד) | רגרסיות בכל deploy | TDD skill + Jest/Vitest |
| ignoreBuildErrors מופעל | באגי TypeScript בפרודקשן | הסרה + תיקון כל שגיאה |
| אין חשבוניות אוטומטיות | הכנסות לא מתועדות | Green Invoice integration |
| אין ניהול הוצאות | אין תמונה כספית מלאה | Receipt Scanner + categorization |
| אין social publishing | תוכן לא מתפרסם מהמערכת | Postiz integration |
| אין email sequences | לידים לא מטופלים אוטומטית | Email Sequences module |
| אין LinkedIn | חסר ערוץ B2B שלם | LinkedIn module |
| Vercel Hobby — 1 cron | רק cron אחד מ-2 רץ | שדרוג ל-Pro או external cron |

# 2. מלאי סקילים — 24 מסגרות פיתוח

המערכת משתמשת ב-24 סקילים: 14 מסגרות פיתוח (Superpowers) + 10 סקילים ישראליים חדשים.

## 2.1 סקילים ישראליים חדשים (נוצרו)

| סקיל | שורות | תחום | יישום ישיר |
| --- | --- | --- | --- |
| hebrew-seo-geo-toolkit | 485 | SEO/GEO עברי | שדרוג scan-pipeline, plan-engine, semantic-intelligence |
| israeli-content-marketing | 345 | תוכן ישראלי | לוח שנה חגים, תבניות בעברית, WhatsApp |
| israeli-social-content | 439 | רשתות חברתיות | שעות פרסום, hashtags, תבניות לפי פלטפורמה |
| israeli-paid-ads | 436 | פרסום ממומן | CPC benchmarks, רגולציה, גיאו-טרגטינג |
| israeli-email-sequences | 467 | דיוור | תיקון 40, תבניות, nurture sequences |
| israeli-linkedin-strategy | 476 | לינקדאין | B2B ישראלי, תוכן מקצועי, Ads |
| hebrew-survey-builder | 446 | סקרים | NPS, RTL, שאלות בעברית, WhatsApp distribution |
| postiz | 649 | פרסום חברתי | API scheduling, multi-platform, approval workflow |
| green-invoice | 625 | חשבוניות | API integration, מע"מ 18%, 9 סוגי מסמכים |
| israeli-receipt-scanner | 701 | סריקת קבלות | OCR עברי, קטגוריזציה, הוצאה מוכרת |

# 3. Roadmap — 10 פאזות שדרוג

## פאזה 1 — תשתית איכות (קריטית)

בלי בסיס איתן, כל שדרוג ישבור דברים קיימים.

| שדרוג | סקיל | קבצים מושפעים | ימים | השפעה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| הוספת טסטים למנועי ליבה | TDD | src/lib/seo/ (52), src/lib/render/ (18) | 8 | מניעת רגרסיות |
| הסרת ignoreBuildErrors | Verification | next.config.ts + כל קובץ עם שגיאת TS | 5 | באגים לא מגיעים לפרודקשן |
| CI/CD + Code Review | Code Review | .github/workflows/, vercel.json | 3 | deploy בטוח |

## פאזה 2 — Green Invoice + חשבונאות (ROI מיידי)

הפיכת מודול החשבונאות ממעקב פשוט למערכת כספית מלאה עם חשבוניות אוטומטיות.

| שדרוג | סקיל | קבצים מושפעים | ימים | השפעה עסקית |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Green Invoice API integration | green-invoice | חדש: src/lib/invoicing/green-invoice-client.ts, types.ts | 5 | חשבוניות אוטומטיות ללקוחות |
| חשבונית אוטומטית אחרי רכישה | green-invoice | שדרוג: src/app/api/accounting/, src/app/(dashboard)/accounting/ | 4 | אפס עבודה ידנית בחשבוניות |
| חיוב חוזר אוטומטי (ריטיינר) | green-invoice | חדש: src/lib/invoicing/recurring-billing.ts | 4 | גבייה אוטומטית חודשית |
| דשבורד פיננסי מתקדם | green-invoice | שדרוג: src/app/(dashboard)/accounting/page.tsx, timeline/ | 3 | תמונה כספית מלאה בזמן אמת |
| API סוגי מסמכים (9 סוגים) | green-invoice | חדש: src/app/api/invoicing/ | 3 | חשבונית מס, קבלה, הצעת מחיר, תעודת משלוח |

## פאזה 3 — סריקת קבלות + הוצאות

| שדרוג | סקיל | קבצים | ימים | השפעה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OCR Engine לעברית | israeli-receipt-scanner | חדש: src/lib/receipts/ocr-engine.ts | 5 | סריקה אוטומטית של קבלות |
| קטגוריזציה חכמה | israeli-receipt-scanner | חדש: src/lib/receipts/categorizer.ts | 3 | הוצאה מוכרת vs לא מוכרת |
| דשבורד הוצאות | israeli-receipt-scanner | חדש: src/app/(dashboard)/accounting/expenses/ | 4 | מעקב הוצאות עם גרפים |
| ייצוא לחשבשבת/Priority | israeli-receipt-scanner | חדש: src/lib/receipts/export.ts | 2 | אינטגרציה עם הנהלת חשבונות |

## פאזה 4 — ייצוב SEO/GEO + שדרוג עברי

| שדרוג | סקיל | קבצים | ימים | השפעה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NLP עברי — נטיות וסמיכויות | hebrew-seo-geo-toolkit | שדרוג: src/lib/seo/semantic-intelligence.ts | 5 | דיוק x3 בזיהוי ביטויים |
| GEO visibility בעברית | hebrew-seo-geo-toolkit | שדרוג: src/lib/seo/platform-apis.ts, scan-pipeline.ts | 3 | מעקב AI בהקשר עברי |
| תיקון באגים ידועים | systematic-debugging | src/lib/seo/ (מרובה) | 5 | cron, סריקות, מאמרים תקינים |
| סקירת קוד SEO | code-review | src/lib/seo/ (52 files) | 4 | הסרת קוד מת, חפיפות |

## פאזה 5 — Postiz + תוכן חברתי

| שדרוג | סקיל | קבצים | ימים | השפעה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Postiz API integration | postiz | חדש: src/lib/social/postiz-client.ts | 4 | פרסום אוטומטי מהמערכת |
| לוח שנה חברתי ישראלי | israeli-social-content | חדש: src/lib/social/israeli-calendar.ts | 4 | חגים + אירועים + שעות אופטימליות |
| מנוע תוכן AI בעברית | israeli-content-marketing | חדש: src/lib/social/content-generator.ts | 5 | יצירת פוסטים אוטומטית |
| Approval workflow | postiz | שדרוג: src/app/(dashboard)/approvals/ | 3 | סוכנות → לקוח → פרסום |
| דשבורד Social | israeli-social-content | חדש: src/app/(dashboard)/social/ | 4 | ניהול תוכן חברתי מרכזי |

## פאזה 6 — Email Sequences

| שדרוג | סקיל | קבצים | ימים | השפעה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| בונה סקוונסים Drag & Drop | israeli-email-sequences | חדש: src/app/(dashboard)/email-sequences/ | 8 | nurturing אוטומטי |
| תבניות מיילים ישראליות | israeli-email-sequences | חדש: src/lib/email/israeli-templates.ts | 3 | הקמת קמפיין ב-10 דקות |
| עמידה בתיקון 40 | israeli-email-sequences | חדש: src/lib/email/spam-law-validator.ts | 2 | הגנה מקנסות |

## פאזה 7 — פרסום ממומן ישראלי

| שדרוג | סקיל | קבצים | ימים | השפעה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מחשבון CPC/ROAS ישראלי | israeli-paid-ads | חדש: src/lib/campaigns/israeli-cpc-calculator.ts | 3 | תמחור מדויק |
| בדיקת רגולציה אוטומטית | israeli-paid-ads | חדש: src/lib/campaigns/ad-compliance.ts | 3 | מניעת חסימות מודעות |
| גיאו-טרגטינג ישראלי | israeli-paid-ads | שדרוג: campaign-builder Step 2 | 3 | חיסכון 20-40% בפרסום |

## פאזה 8 — לינקדאין + סקרים

| שדרוג | סקיל | קבצים | ימים | השפעה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| דשבורד לינקדאין ללקוח | israeli-linkedin-strategy | חדש: src/app/(dashboard)/clients/[id]/tab-linkedin.tsx | 6 | שירות B2B חדש |
| מנוע תוכן לינקדאין בעברית | israeli-linkedin-strategy | חדש: src/lib/linkedin/content-engine.ts | 4 | +30% engagement |
| LinkedIn Ads ישראלי | israeli-linkedin-strategy | חדש: src/lib/campaigns/linkedin-ads.ts | 5 | ערוץ פרסום נוסף |
| בונה סקרים ויזואלי | hebrew-survey-builder | חדש: src/app/(dashboard)/surveys/ | 6 | NPS + שביעות רצון |
| סקר אוטומטי אחרי milestone | hebrew-survey-builder | חדש: src/lib/surveys/auto-survey.ts | 3 | גילוי מוקדם של churn |

## פאזה 9 — Video Pipeline + עורך

| שדרוג | סקיל | קבצים | ימים | השפעה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Render Pipeline rebuild | brainstorming + TDD | src/lib/render/ (18 files) | 10 | רנדר יציב ב-serverless |
| 10 קומפוננטות עורך Premium | parallel-agents | src/components/video-editor/ (10) | 6 | עורך מקצועי |

## פאזה 10 — אינטגרציות מתקדמות

| שדרוג | סקיל | קבצים | ימים | השפעה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI Agent מרכזי ללקוח | brainstorming + TDD | חדש: src/lib/ai/client-agent.ts | 8 | בידול מוחלט |
| Webhooks + Monday/WooCommerce | writing-plans | חדש: src/app/api/webhooks/ | 4 | אינטגרציה עם כלים חיצוניים |
| דשבורד ROI מאוחד | subagent-dev | שדרוג: src/app/(dashboard)/bi-dashboard/ | 5 | הוכחת ערך ללקוח |
| פורטל לקוח Premium | brainstorming | שדרוג: src/app/client-portal/ (24 files) | 5 | חווית premium |

# 4. WOW Features — תכונות שגונבות את ההצגה

| תכונה | תיאור | סקיל | השפעה |
| --- | --- | --- | --- |
| חשבונית אוטומטית אחרי חתימה | לקוח חותם הסכם → חשבונית מס נשלחת אוטומטית | green-invoice | אפס עבודה ידנית |
| סריקת קבלה בצילום מהנייד | מצלם קבלה → OCR → קטגוריזציה → הוצאה מוכרת | receipt-scanner | חיסכון שעות חשבונאות |
| One-Click Publish | תוכן מאושר → מתפרסם בכל הפלטפורמות בלחיצה | postiz | חיסכון 5+ שעות שבועיות |
| AI שיודע הכל על הלקוח | Agent שמנתח מחקר+תוכן+SEO+קמפיינים ונותן המלצות | brainstorming | בידול מוחלט מכל מתחרה |
| NPS אוטומטי אחרי delivery | סקר נשלח אוטומטית כשפרויקט מסתיים | survey-builder | גילוי churn לפני שהלקוח עוזב |
| דוח ROI חודשי אוטומטי | PDF בעברית עם SEO+Ads+Social = ROI כולל | hebrew-seo-geo | שימור לקוחות |
| חיוב חוזר אוטומטי | ריטיינר חודשי → חשבונית + גבייה אוטומטית | green-invoice | cashflow צפוי |
| LinkedIn Thought Leadership | AI יוצר פוסט מקצועי מתוכן שכבר נכתב | linkedin-strategy | הכנסה מ-B2B |

# 5. Quick Wins — ניצחונות מהירים (1-2 ימים כל אחד)

| Quick Win | זמן | השפעה | קבצים |
| --- | --- | --- | --- |
| Vercel Pro + 2 crons | 0.5 יום | שני crons רצים | vercel.json — כבר מוגדר |
| חשבונית ידנית מדף לקוח | 2 ימים | יצירת חשבונית בלחיצה | green-invoice API + UI button |
| מע"מ אוטומטי (x1.18) | 0.5 יום | חישוב מע"מ בכל מקום | כבר קיים חלקית — retainer_with_vat |
| Spam Law validator | 1 יום | בדיקת תיקון 40 לפני שליחה | src/lib/email/spam-law-validator.ts |
| שעות פרסום אופטימליות | 1 יום | המלצת שעות לפי פלטפורמה | src/lib/social/posting-scheduler.ts |
| CPC benchmark table | 1 יום | השוואת CPC לפי ענף | src/lib/campaigns/israeli-cpc-calculator.ts |
| NPS שאלה אחת | 1 יום | סקר NPS מינימלי | src/lib/surveys/quick-nps.ts |
| Hebrew keyword expander | 1.5 יום | הרחבת ביטוי → נטיות + סמיכויות | src/lib/seo/hebrew-expander.ts |

# 6. אינטגרציות חסרות

| אינטגרציה | סוג | תיאור | עדיפות |
| --- | --- | --- | --- |
| Green Invoice API | חשבונאות | חשבוניות, קבלות, הצעות מחיר — API ישראלי | קריטית |
| Postiz API | Social | תזמון ופרסום תוכן חברתי — open-source | גבוה |
| WhatsApp Business API | תקשורת | הודעות אוטומטיות, תזכורות, דוחות | גבוה |
| LinkedIn Marketing API | B2B | פרסום, אנליטיקס, pages management | גבוה |
| Google Search Console API | SEO | נתוני חיפוש אמיתיים — חלקית מומש | בינונית |
| Google Analytics 4 API | אנליטיקס | נתוני המרה אמיתיים | בינונית |
| Hashavshevet/Priority | הנה"ח | ייצוא נתונים להנהלת חשבונות | בינונית |
| Monday.com API | PM | סנכרון משימות דו-כיווני | נמוכה |
| Stripe/PayPlus | תשלומים | סליקת כרטיסי אשראי ישראלית | בינונית |

# 7. שכבות מוניטיזציה חסרות

| שכבה | תיאור | הכנסה חודשית משוערת | פאזה |
| --- | --- | --- | --- |
| חשבוניות אוטומטיות | לקוחות משלמים על חשבוניות אוטומטיות | +500-2,000 ש"ח/חודש | 2 |
| SEO כשירות SaaS | תוכנית 60 יום כמנוי חודשי ללקוח | +2,000-8,000 ש"ח/חודש | 4 |
| Social Management | ניהול תוכן חברתי כשירות | +1,500-5,000 ש"ח/חודש | 5 |
| Email Automation | סקוונסי מיילים כשירות | +500-2,000 ש"ח/חודש | 6 |
| LinkedIn B2B | ניהול לינקדאין ללקוחות B2B | +2,000-6,000 ש"ח/חודש | 8 |
| דוחות PDF ללקוח | דוח חודשי אוטומטי כשירות | +300-1,000 ש"ח/חודש | 4 |
| סקרי NPS | סקר שביעות רצון כשירות | +300-800 ש"ח/חודש | 8 |
| AI Agent Premium | גישה ל-AI agent מתקדם | +1,000-3,000 ש"ח/חודש | 10 |

# 8. תהליכי AI חסרים

| תהליך | תיאור | קבצים מושפעים | ROI |
| --- | --- | --- | --- |
| AI Invoice Generator | יצירת חשבונית חכמה מהיסטוריית לקוח | src/lib/invoicing/ + green-invoice | אפס טעויות חיוב |
| AI Receipt Categorizer | זיהוי אוטומטי של סוג הוצאה + מע"מ | src/lib/receipts/ + OCR | חיסכון 3 שעות/שבוע |
| AI Content Repurposer | פוסט בלוג → 5 פוסטים חברתיים + LinkedIn | src/lib/social/ + ai/ | 5x תפוקת תוכן |
| AI Budget Optimizer | חלוקת תקציב אוטומטית בין פלטפורמות | src/lib/campaigns/ + bi/ | ROI גבוה יותר |
| AI Churn Predictor | ניבוי לקוחות בסיכון נטישה | src/lib/ai/ + client health | שימור לקוחות |
| AI Email Writer | כתיבת מיילים מותאמים אישית בעברית | src/lib/email/ + ai/ | open rate גבוה יותר |
| AI Competitor Monitor | מעקב אוטומטי אחרי מתחרים | src/lib/seo/competitor-engine.ts | תגובה מהירה לשינויים |
| AI Weekly Brief | סיכום שבועי חכם למנהל הסוכנות | src/lib/ai/ + all modules | חיסכון 2 שעות/שבוע |

# 9. סיכום — לוח זמנים

| פאזה | שם | ימים | עדיפות | הכנסה פוטנציאלית |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | תשתית איכות | 16 | קריטית | מניעת הפסדים |
| 2 | Green Invoice + חשבונאות | 19 | קריטית | +2,000 ש"ח/חודש |
| 3 | סריקת קבלות + הוצאות | 14 | גבוה | +1,000 ש"ח/חודש |
| 4 | SEO/GEO שדרוג עברי | 17 | גבוה | +8,000 ש"ח/חודש |
| 5 | Postiz + תוכן חברתי | 20 | גבוה | +5,000 ש"ח/חודש |
| 6 | Email Sequences | 13 | גבוה | +2,000 ש"ח/חודש |
| 7 | פרסום ממומן ישראלי | 9 | גבוה | +3,000 ש"ח/חודש |
| 8 | לינקדאין + סקרים | 24 | בינונית-גבוה | +6,800 ש"ח/חודש |
| 9 | Video Pipeline | 16 | בינונית | שיפור מוצר |
| 10 | אינטגרציות מתקדמות | 22 | בינונית | +4,000 ש"ח/חודש |
| סה"כ |  | 170 |  | +31,800 ש"ח/חודש |

## המלצת ביצוע

שלב א (חודש 1-2): פאזות 1+2 — תשתית + Green Invoice = 35 ימים. ROI מיידי: חשבוניות אוטומטיות.

שלב ב (חודש 2-3): פאזות 3+4 — קבלות + SEO עברי = 31 ימים. הרחבת שירותי החשבונאות + שדרוג SEO.

שלב ג (חודש 3-5): פאזות 5+6+7 — Social + Email + Ads = 42 ימים. שלושה מודולים חדשים שמוסיפים הכנסה.

שלב ד (חודש 5-7): פאזות 8+9+10 — LinkedIn + Video + Integrations = 62 ימים. השלמת הפלטפורמה.

סה"כ: 170 ימי פיתוח | 10 פאזות | 24 סקילים | 10 אינטגרציות | +31,800 ש"ח/חודש פוטנציאל

עם מפתח אחד: 7-8 חודשים. עם צוות 2-3: 3-4 חודשים.