PIXELMANAGEAI

Superpowers Upgrade Roadmap

תוכנית שדרוג מקסימלית מבוססת 14 מסגרות פיתוח מקצועיות

מאי 2026 | גרסה 2.0

# תקציר מנהלים

מסמך זה מציג תוכנית שדרוג מקסימלית למערכת PixelManageAI, המבוססת על סריקה מעמיקה של כל המערכת (120+ נתיבי API, 94+ קבצי lib, 60+ דפי UI) והתאמה ל-14 מסגרות פיתוח מתקדמות מתוך תוסף Superpowers.

ההבדל המרכזי מהגרסה הקודמת: כל שדרוג עובר תהליך מסודר — brainstorming, writing-plans, TDD, subagent execution, code review, verification. זה מבטיח איכות גבוהה ומונע רגרסיות.

## מצב נוכחי — מלאי מודולים

| קטגוריה | היקף | בשלות | פוטנציאל שדרוג |
| --- | --- | --- | --- |
| מנוע SEO/GEO | 52 lib + 9 API + 8 pages | גבוה מאוד | בינוני — צריך ייצוב |
| עורך וידאו + Remotion | 35 lib + 11 API + 10 components | גבוה | בינוני — render pipeline |
| קמפיינים + Meta | 2 lib + 20 AI APIs + 2 pages | בינונית-גבוה | גבוה — חסר real sync |
| לקוחות (15 טאבים) | 19 page files + CRUD APIs | גבוה | בינוני |
| DB + Supabase | 25 files, SupabaseCrud class | גבוה | נמוך — מבוסס |
| אוטומציות | 5 pages + rules engine | בינונית | גבוה — צריך triggers |
| פורטל לקוח | 11 pages + portal APIs | בינונית | גבוה — חווית premium |
| פודקאסט | 11 pages + sessions | בינונית | בינוני |
| Queue + Workers (Redis) | 7 lib files | בינונית | גבוה — serverless |
| Charts + BI | 11 chart components + BI page | בינונית | בינוני |

# 14 מסגרות Superpowers — מיפוי ויישום

להלן מיפוי מלא של כל מסגרת פיתוח ואיך היא מיושמת ישירות לשדרוג המערכת.

| מסגרת | מטרה | יישום ב-PixelManageAI |
| --- | --- | --- |
| Brainstorming | תכנון ועיצוב לפני כל קוד | תכנון מודולים חדשים: Email, LinkedIn, Surveys, WhatsApp |
| Writing Plans | תוכניות ביצוע מפורטות (2-5 דק/משימה) | פירוק כל פאזה למשימות עם בדיקות |
| Subagent Dev | ביצוע עם סוכנים — spec + quality review | בניית מודולים גדולים כמו Email Sequences |
| Parallel Agents | סוכנים מקביליים לבעיות בלתי-תלויות | שדרוג 10 קומפוננטות video editor במקביל |
| TDD | Red/Green/Refactor — טסט לפני קוד | הוספת טסטים ל-52 קבצי SEO + video pipeline |
| Systematic Debugging | 4 שלבי חקירת root cause | תיקון Cron, סריקה 77%, render pipeline |
| Requesting Code Review | סקירה עם סוכן טרי | סקירה לפני כל deploy ל-Vercel |
| Receiving Code Review | אימות טכני לפני יישום פידבק | טיפול מבוסס ראיות בבאגים חוזרים |
| Git Worktrees | פיתוח באיזולציה — עץ נפרד | פיצרים גדולים ללא פגיעה ב-main |
| Verification | לא להכריז הצלחה ללא הוכחה | בדיקת build אמיתית + integration tests |
| Executing Plans | ביצוע תוכנית בסשן נפרד | ביצוע שדרוגים ב-worktree |
| Finishing Branch | merge/PR/discard עם בדיקות | תהליך נקי מפיתוח עד deploy |
| Writing Skills | TDD על סקילים — יצירת סקילים חדשים | סקילים ישראליים: SEO, content, ads |
| Using Superpowers | נקודת כניסה — הפעלת סקילים | אורקסטרציה של כל הסקילים בתהליך |

# פאזה 1 — תשתית איכות ובדיקות (קריטית)

המערכת גדלה מהר אבל ללא טסטים. ignoreBuildErrors מופעל ב-next.config.ts. זהו הסיכון הגדול ביותר — באג אחד ב-SEO engine יכול לגרום לכשל של כל תוכנית 60 יום ללקוח. פאזה זו היא הבסיס לכל השאר.

## 1.1 הוספת טסטים למנועי ליבה

| פרמטר | פירוט |
| --- | --- |
| סקיל Superpowers | test-driven-development |
| תיאור | הוספת טסטים ל-52 קבצי SEO, 35 קבצי video, 7 קבצי queue — Red/Green/Refactor |
| מה קיים | רק pipeline-integration.test.ts — קובץ בדיקה אחד בכל הפרויקט |
| עדיפות | קריטית — אין שום רשת ביטחון נגד רגרסיות |
| השפעה עסקית | מניעת רגרסיות שגורמות לכשלון cron יומי, סריקות תקועות, מאמרים ללא תוכן |
| זמן הערכה | 8 ימי פיתוח |

## 1.2 הסרת ignoreBuildErrors

| פרמטר | פירוט |
| --- | --- |
| סקיל Superpowers | verification-before-completion |
| תיאור | הסרת ignoreBuildErrors מ-next.config.ts ותיקון כל שגיאות TypeScript |
| מצב נוכחי | המערכת עוברת build גם עם שגיאות טיפוס — באגים מגיעים לפרודקשן |
| עדיפות | קריטית |
| זמן הערכה | 5 ימי פיתוח |

## 1.3 תהליך CI/CD + Code Review

| פרמטר | פירוט |
| --- | --- |
| סקילים | requesting-code-review + finishing-a-development-branch |
| תיאור | סקירת קוד אוטומטית לפני כל deploy, תהליך merge מובנה |
| קבצים | .github/workflows/ + Vercel integration |
| זמן הערכה | 3 ימי פיתוח |

# פאזה 2 — ייצוב מנוע SEO/GEO

המנוע הגדול ביותר (52 קבצים) צריך ייצוב לפני הוספת פיצרים. 18 מנועי אוטומציה, cron יומי, סריקות AI — הכל צריך לעבוד בצורה אמינה.

## 2.1 חקירת באגים ידועים

| פרמטר | פירוט |
| --- | --- |
| סקיל | systematic-debugging (4 שלבי חקירה) |
| באגים לחקירה | Cron שלא רץ (תוקן חלקית), סריקה שנתקעת ב-77%, מנועי אוטומציה עם e.items not iterable, מאמרים ללא תוכן |
| גישה | Phase 1: Root Cause → Phase 2: Pattern Analysis → Phase 3: Hypothesis → Phase 4: Fix + Test |
| זמן | 5 ימי פיתוח |

## 2.2 סקירת קוד + ריפקטורינג

| פרמטר | פירוט |
| --- | --- |
| סקילים | requesting-code-review + dispatching-parallel-agents |
| תיאור | סקירת 52 קבצי SEO עם סוכנים מקביליים — קוד מת, חפיפות, בעיות אבטחה, any types |
| זמן | 4 ימי פיתוח |

# פאזה 3 — שדרוג עורך וידאו

מנוע הוידאו הוא המוצר המרכזי של PixelManageAI — Remotion + Transcript + Trimmer + B-roll + Hooks + CTA + Variations. ה-render pipeline צריך עבודה רצינית.

## 3.1 שדרוג Render Pipeline

| פרמטר | פירוט |
| --- | --- |
| סקילים | brainstorming (תכנון) → writing-plans → subagent-driven-development |
| תיאור | תכנון מחדש ל-render pipeline — Vercel serverless, worker decoupling, retry logic |
| קבצים | lib/render/ (5), lib/render-worker/ (4), lib/remotion/ (5), lib/render-output/ (4) |
| זמן | 10 ימי פיתוח |

## 3.2 עורך וידאו Premium

| פרמטר | פירוט |
| --- | --- |
| סקיל | dispatching-parallel-agents (10 סוכנים מקביליים) |
| תיאור | שדרוג SmartTimeline, ClipBlock, TrimHandles, PlayheadScrubber, BeatMarkers, TransitionPicker, MotionEffects, StylePacks, Captions, AutoEdit |
| זמן | 6 ימי פיתוח |

# פאזה 4 — מודולים חדשים

בניית מודולים שחסרים במערכת. כל מודול עובר תהליך מלא: brainstorming → writing-plans → TDD → subagent-driven-development → code review → verification.

## 4.1 מערכת Email Sequences

| פרמטר | פירוט |
| --- | --- |
| תיאור | בונה סקוונסים Drag & Drop, תבניות ישראליות, עמידה בתיקון 40 לחוק התקשורת |
| קבצים חדשים | src/app/(dashboard)/email-sequences/, src/lib/email/sequence-engine.ts, israeli-templates.ts, spam-law-validator.ts |
| תהליך | brainstorming → writing-plans → TDD → subagent-driven-development |
| זמן | 13 ימי פיתוח |

## 4.2 מודול לינקדאין ישראלי

| פרמטר | פירוט |
| --- | --- |
| תיאור | דשבורד לקוח, מנוע תוכן בעברית, LinkedIn Ads — מודול חדש לגמרי |
| קבצים חדשים | src/app/(dashboard)/clients/[id]/tab-linkedin.tsx, src/lib/linkedin/content-engine.ts, linkedin-ads.ts |
| תהליך | brainstorming + git-worktrees (פיתוח באיזולציה) + subagent-driven-development |
| זמן | 15 ימי פיתוח |

## 4.3 מערכת סקרים ומשובים

| פרמטר | פירוט |
| --- | --- |
| תיאור | בונה סקרים ויזואלי, NPS אוטומטי אחרי אבני דרך, דשבורד תוצאות |
| קבצים חדשים | src/app/(dashboard)/surveys/, src/lib/surveys/survey-builder.ts, auto-survey.ts |
| תהליך | brainstorming → writing-plans → subagent-driven-development |
| זמן | 13 ימי פיתוח |

## 4.4 WhatsApp Bot אוטומטי

| פרמטר | פירוט |
| --- | --- |
| תיאור | אוטומציית WhatsApp — תזכורות, עדכוני סטטוס, שליחת דוחות, מעקב לידים |
| קבצים | שדרוג: src/app/(dashboard)/whatsapp/, חדש: src/lib/whatsapp/bot-engine.ts |
| תהליך | brainstorming (תכנון WhatsApp Business API) + TDD + systematic-debugging |
| זמן | 6 ימי פיתוח |

## 4.5 תוכן חברתי ישראלי

| פרמטר | פירוט |
| --- | --- |
| תיאור | לוח שנה חגים ישראלי חכם, מנוע תוכן AI בעברית, שעות פרסום אופטימליות |
| קבצים | שדרוג: israeli-holidays.ts, tab-content-gantt.tsx, חדש: src/lib/social/ |
| תהליך | brainstorming + writing-plans |
| זמן | 11 ימי פיתוח |

## 4.6 פרסום ממומן ישראלי

| פרמטר | פירוט |
| --- | --- |
| תיאור | מחשבון CPC/ROAS ישראלי, בדיקת רגולציה אוטומטית, טרגוט גיאוגרפי חכם |
| קבצים | חדש: src/lib/campaigns/israeli-cpc-calculator.ts, ad-compliance-checker.ts, geo-targeting.ts |
| תהליך | brainstorming + TDD |
| זמן | 9 ימי פיתוח |

# פאזה 5 — בניית סקילים מותאמים

שימוש בסקיל writing-skills ליצירת סקילים חדשים שמותאמים לשוק הישראלי. כל סקיל עובר TDD — תרחיש לחץ, baseline, כתיבה, אימות, שיפור.

| סקיל | תיאור | יופעל אוטומטית עם | זמן |
| --- | --- | --- | --- |
| hebrew-seo-geo-toolkit | SEO/GEO בעברית — נטיות, סמיכויות, ביטויים דיבוריים | scan-pipeline, plan-engine, semantic-intelligence | 3 ימים |
| israeli-social-content | תוכן חברתי — חגים, שעות פרסום, תבניות בעברית | israeli-holidays, tab-content-gantt, AI generation | 3 ימים |
| israeli-paid-ads | פרסום ממומן — CPC לפי ענף, רגולציה, גיאו-טרגטינג | campaign-builder, health-engine, smart-summary | 2 ימים |
| israeli-email-sequences | תבניות מייל ישראליות + עמידה בחוק הספאם | email-sequences, mailing page | 2 ימים |
| israeli-linkedin-strategy | אסטרטגיית לינקדאין B2B ישראלי | tab-linkedin, linkedin module | 2 ימים |
| hebrew-survey-builder | סקרים ומשובים בעברית | surveys module | 2 ימים |

# פאזה 6 — אינטגרציות ואוטומציה מתקדמת

## 6.1 AI Agent מרכזי ללקוח

| פרמטר | פירוט |
| --- | --- |
| סקילים | brainstorming → writing-plans → TDD → subagent-driven-development |
| תיאור | AI agent שיודע הכל על הלקוח — מחקר, תוכן, קמפיינים, SEO — המלצות פרואקטיביות |
| קבצים | חדש: src/lib/ai/client-agent.ts, שדרוג: ai-copilot-drawer.tsx |
| זמן | 8 ימי פיתוח |

## 6.2 Webhooks + חיבורי צד שלישי

| פרמטר | פירוט |
| --- | --- |
| תיאור | API webhooks לחיבור עם Monday, Elementor Forms, WooCommerce, Priority |
| קבצים | חדש: src/app/api/webhooks/, src/lib/integrations/webhook-engine.ts |
| זמן | 4 ימי פיתוח |

## 6.3 דשבורד ROI מאוחד

| פרמטר | פירוט |
| --- | --- |
| תיאור | מדידת ROI כוללת — SEO + Paid + Social + Email + Video = תמונה מלאה |
| קבצים | שדרוג: src/app/(dashboard)/bi-dashboard/, src/lib/bi/ |
| זמן | 5 ימי פיתוח |

## 6.4 פורטל לקוח Premium

| פרמטר | פירוט |
| --- | --- |
| תיאור | שדרוג כל 11 עמודי הפורטל — דשבורד ביצועים, אישורי תוכן, צ אט, סקרים, דוחות |
| קבצים | שדרוג: src/app/client-portal/ (11 pages) |
| זמן | 5 ימי פיתוח |

# סיכום — לוח זמנים וסדר עדיפויות

| פאזה | שם | שדרוגים | ימים | עדיפות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | תשתית איכות ובדיקות | 3 | 16 | קריטית |
| 2 | ייצוב מנוע SEO/GEO | 2 | 9 | קריטית |
| 3 | שדרוג עורך וידאו | 2 | 16 | גבוה |
| 4 | מודולים חדשים | 6 | 67 | גבוה |
| 5 | סקילים מותאמים | 6 | 14 | גבוה |
| 6 | אינטגרציות מתקדמות | 4 | 22 | בינונית-גבוה |
| סה"כ |  | 23 | 144 |  |

## המלצת ביצוע

שלב א (חודש 1): פאזות 1+2 — תשתית איכות + ייצוב SEO = 25 ימים. זה הבסיס. בלי טסטים ובלי TypeScript נקי, כל שדרוג עלול לשבור דברים קיימים.

שלב ב (חודשים 2-3): פאזות 3+5 — שדרוג וידאו + סקילים מותאמים = 30 ימים. הסקילים הישראליים ישמשו בסיס לכל מודול חדש.

שלב ג (חודשים 3-5): פאזה 4 — מודולים חדשים = 67 ימים. בניית Email, LinkedIn, Surveys, WhatsApp, Content, Ads.

שלב ד (חודש 6): פאזה 6 — אינטגרציות = 22 ימים. AI Agent, Webhooks, ROI Dashboard, Portal Premium.

עם מפתח אחד: כ-6-7 חודשים.

עם צוות של 2-3: כ-3-4 חודשים.

## מה שונה מהגרסה הקודמת?

1. תשתית איכות קודם — טסטים ו-TypeScript לפני פיצרים חדשים.

2. תהליך מסודר — כל שדרוג עובר brainstorming, plans, TDD, code review, verification.

3. Git worktrees — פיתוח מקבילי ללא פגיעה ב-main.

4. סקילים מותאמים — ידע ישראלי שזמין אוטומטית בכל עבודה על המערכת.

5. Systematic debugging — חקירת root cause לפני כל תיקון, במקום ניסוי וטעייה.